ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO

SECRETARIA GERAL

UNIDADE REGIONAL DE ATENDIMENTO EM SÃO PAULO

MANUAL

DE

FISCALIZAÇÃO

DE

CONTRATOS

São Paulo, 30 de junho de 2008

Sumário

| 1 APRESENTAÇÃO............................................................................................................. | 3 |
| --- | --- |
| 2 INTRODUÇÃO................................................................................................................. | 3 |
| 3 CONCEITO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO................................................................ | 4 |
| 4 CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO.................................................... | 4 |
| 5 ALTERAÇÃO E RESCISÃO UNILATERAIS DO VÍNCULO CONTRATUAL.............................. | 5 |
| 5.1 Revisão unilateral do valor do contrato.................................................................. | 5 |
| 5.2 Impossibilidade da execução de contrato não-cumprido....................................... | 5 |
| 5.3 Aplicação de penalidades contratuais..................................................................... | 6 |
| 6 EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO......................................................................... | 6 |
| 6.1 Formalização do contrato administrativo............................................................... | 6 |
| 6.2 Instrumento............................................................................................................. | 7 |
| 6.3 Partes do contrato................................................................................................... | 7 |
| 6.4 Prazos e prorrogação dos contratos........................................................................ | 7 |
| 7 EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS......................................................... | 8 |
| 7.1 Inexecução do contrato administrativo.................................................................. | 8 |
| 7.2 Extinção do contrato administrativo....................................................................... | 8 |
| 8 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.................................................................................... | 9 |
| 8.1 Contrato de obra pública........................................................................................ | 9 |
| 8.2 Contrato de serviços................................................................................................ | 10 |
| 8.3 Contrato de fornecimento....................................................................................... | 10 |
| 8.4 Contrato de concessão............................................................................................ | 11 |
| 9 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS..................................................................... | 11 |
| 9.1 O que o fiscal pode e deve fazer?........................................................................... | 12 |
| 9.2 Da fiscalização inicial............................................................................................... | 15 |
| 9.3 Da fiscalização mensal............................................................................................. | 16 |
| 9.3.1 Check-list – Atestar Notas Fiscais................................................................. | 17 |
| 9.4 Da fiscalização diária............................................................................................... | 19 |
| 9.5 Da fiscalização especial........................................................................................... | 20 |
| 10. DISPOSIÇÕES FINAIS.................................................................................................... | 20 |
| ANEXOS | 21 |
| ANEXO I - Check-list – Atestar Notas Fiscais.................................................................. | 21 |
| ANEXO II – Planilha-Resumo do Contrato..................................................................... | 22 |
| ANEXO III – Planilha-Mensal e Controle de Freqüencia................................................ | 23 |

1 APRESENTAÇÃO

O manual de fiscalização de contratos tem como objetivo orientar e subsidiar os fiscais de contrato nos procedimentos administrativos de rotina e na fiscalização do contrato.

Este manual se propõe a oferecer orientações elementares de normas e procedimentos de acordo com a legislação específica, oferecendo ao fiscal de contrato as ferramentas necessárias ao bom desempenho de suas funções, indicando a legislação, e os procedimentos que regulamentam este campo de atuação, de forma a assegurar a legalidade no fiel cumprimento do contrato e de acordo com a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública, e com a Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do Ministério do Planejamento.

2 INTRODUÇÃO

O significado de contrato no âmbito do Direito leva ao entendimento de que é um acordo de vontades que integra uma relação jurídica em que as partes transferem entre si alguns direitos ou sujeitam-se a algumas obrigações, sendo que nenhum dos contratantes pode unilateralmente alterar ou extinguir o resultado desse acordo.

Contrato é um instituto típico de Direito Privado que obedece a tais princípios fundamentais: o principio da Lex inter partes (o da lei entre as partes), segundo o qual aquilo que foi convencionado pelas partes não pode ser alterado, e o princípio da pacta sunt servanda (observância do pactuado), segundo o qual as partes estão obrigadas a cumprir fielmente o que declararam reciprocamente.

Embora típica do Direito Privado, a instituição do contrato é utilizada pela Administração Pública na sua pureza originária (contratos privados realizados pela Administração) ou com as adaptações necessárias aos negócios públicos (contratos) administrativos propriamente ditos. Daí por que a teoria geral do contrato é a mesma tanto para os contratos privados (civis e comerciais) como para os contratos públicos, de que são espécies os contratos administrativos e os acordos internacionais. Todavia, os contratos públicos são regidos por normas e princípios do Direito Público, atuando o Direito Privado apenas supletivamente, jamais substituindo ou derrogando as regras privativas da Administração.

No Direito Privado a liberdade de contratar é ampla e informal, salvo as restrições da lei e as exigências especiais de forma para certos ajustes, ao passo que no Direito Público a Administração está sujeita a limitações de conteúdo e a requisitos formais rígidos, mas, em contrapartida, dispõe sempre dos privilégios administrativos para a fixação e alteração das cláusulas de interesse público e até mesmo para pôr fim ao contrato em meio de sua execução.

Essas peculiaridades é que caracterizam o contrato administrativo.

O artigo 54 da Lei n° 8.666/93, prevê o regime jurídico próprio dos contratos administrativos:

Os contratos administrativos seguem um regime jurídico próprio, distinto dos contratos privados; é disciplinado pelo Direito Administrativo, em que se expõem cláusulas exorbitantes que atribuem vantagens â Administração Pública, dando-lhe um papel de destaque na relação contratual, atribuindo-lhe, inclusive, o poder de instabilizar o vínculo contratual.

A proibição da alteração das cláusulas financeiras do contrato administrativo de forma unilateral pela Administração Pública encontra-se estatuído no § 1° do art. 58. Todavia, se na alteração unilateral do contrato ocorrer aumento de encargos para o contratado, a Administração deverá restabelecer, por aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro inicial (art. 65, §6°).

3 CONCEITO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

A Lei n° 8666/93, em seu art. 2°, § único, assim define contrato administrativo:

Art 2O (...)

“Parágrafo único. Para os fins dessa Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, sem que haja um acordo de vontade para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.”

Esta definição caracteriza como contrato administrativo aqueles ajustes que ligam uma pessoa de Direito Público, ou quem lhe faça as vezes, a um particular. Portanto, os ajustes entre pessoas de Direito Público fogem à caracterização contida no conceito.

O que tipifica o contrato administrativo é o fato de a Administração Pública agir sob a égide do Direito Público (pubticae e utilitatis causa) e não o objeto ou a finalidade pública.

Não é o objeto, nem a finalidade pública, nem o interesse público que caracterizam o contrato administrativo, pois o objeto é normalmente idêntico ao do Direito Privado (obra, serviço, compra, alienação, locação) e a finalidade e o interesse público estão sempre presentes em quaisquer contratos da Administração, sejam públicos ou privados, como pressupostos necessários de toda atuação administrativa. É a participação da Administração derrogando normas de Direito Privado e agindo publicae utilitatis causa, sob a égide do Direito Público, que tipifica o contrato administrativo.

4 CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

Os contratos administrativos caracterizam-se pela prerrogativa de a Administração poder instabilizar o vínculo contratual da seguinte forma:

• alterando unilateralmente as condições da execução do contrato;

• extinguindo unilateralmente a relação jurídica antes do término do contrato.

O poder de instabilizar decorre ou de regras contidas no ordenamento jurídico, ou de cláusulas contratuais, ou, mesmo, do objeto do contrato, conforme o artigo 58 da Lei n° 8.666/93.

Ademais, também caracteriza o contrato administrativo a proteção ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A existência de cláusulas exorbitantes do Direito Comum, que são as que excedem do Direito Comum para consignar uma vantagem ou uma restrição à Administração ou ao contratado, origina-se da presença da Administração Pública na relação contratual, tendo em vista o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse particular.

5 ALTERAÇÃO E RESCISÃO UNILATERAIS DO VÍNCULO CONTRATUAL

Os contratos da Administração Pública, regidos pela Lei n° 8.666/93, no artigo 65, presumem objetivar, direta ou indiretamente, o interesse público. Em virtude desse interesse (público) e da supremacia da Administração contratante, os contratos administrativos podem ser alterados ou rescindidos unilateralmente pela Administração Pública, independente da concordância do particular (contratado).

Alterações e rescisões unilaterais podem ser feitas, pela Administração, mesmo que não previstas no contrato. Note-se que o poder-dever de modificação unilateral do contrato administrativo constitui preceito de ordem pública, não podendo a Administração renunciar previamente ou deixar de exercê-la visto que não se trata de ato discricionário. Quanto ao particular, tem direito à composição dos prejuízos que a alteração ou a rescisão unilateral lhe acarretar. É preceito de ordem pública, decorrente do princípio da continuidade do serviço.

5.1 Revisão unilateral do valor do contrato

O reajustamento contratual de preços e tarifas, previsto no artigo 40 da Lei, é a medida convencionada entre as partes visando a manutenção do equilíbrio financeiro do ajuste nos casos de recomposição do mercado, desvalorização da moeda ou, mesmo, do aumento de salários no período de execução do contrato.

Para que não se altere a relação encargo-remuneração em prejuízo do contratado, a administração procede à majoração do preço, unitário ou global, originariamente previsto para a remuneração de um contrato de obra, serviço ou fornecimento ou da tarifa inicialmente fixada para pagamento de serviços públicos ou de utilidade pública prestados por particulares, em ambos os casos em conformidade com os critérios expressamente estabelecidos no ajuste.

5.2 Impossibilidade da execução de contrato não-cumprido

O particular que contrata com a Administração Pública não pode deixar de cumprir o avençado mesmo nos casos em que a Administração não cumpra a sua obrigação contratual isto é, o inadimplemento da Administração não faculta ao particular o descumprimento do contrato. Assim, se a Administração não realiza o pagamento na época ajustada, o particular não pode paralisar a obra ou serviço alegando descumprimento da obrigação pela outra parte contratante.

Nos contratos administrativos, a defesa assegurada ao particular pelo não cumprimento pela Administração das obrigações ajustadas diz respeito à indenização dos prejuízos ou à rescisão do contrato, nos termos do art. 78, XV da Lei n° 8.666/93:

“XV - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela administração decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;”

5.3 Aplicação de penalidades contratuais

A aplicação de penalidades contratuais, garantida a prévia defesa, é medida auto-executória de que se vale a Administração quando verifica a inadimplência do contratado na realização do objeto do contrato, no atendimento dos prazos ou no cumprimento de qualquer outra obrigação a seu cargo. Dessa forma, a Administração pode aplicar diretamente, as penalidades contratuais em que o contratante incorrer. Esta prerrogativa decorre da auto-executoriedade dos atos administrativos. Estas penalidades podem ser advertência, multa, rescisão unilateral do contrato, suspensão provisória do contratante de participar de concorrências públicas e, até mesmo, a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, previstas nos artigos de 81 a 88 da Lei 8.666/93.

6 EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo consiste na relação de igualdade entre os encargos do contratante particular e a compensação a que tem direito. Essa relação encargo-compensação deve ser mantida com inteiro equilíbrio durante toda a execução do contrato, evitando, assim, que o contratante particular venha a sofrer prejuízos ou redução nos lucros do empreendimento. Qualquer alteração unilateral feita pela Administração que atingir esse equilíbrio (por exemplo: acréscimo de postos até os 25% permitidos), cabem os procedimentos necessários, que são os reajustes econômicos para se obter o pronto restabelecimento do equilíbrio econômico financeiro inicialmente estabelecido, nos termos do § 6 do art. 65 da Lei 8.666/93.

6.1 Formalização do contrato administrativo

A formalização do contrato administrativo consiste na materialização do próprio contrato, também denominada forma. No âmbito da Administração Pública, o contrato deve ser por escrito, pelo evidente motivo de que os negócios administrativos dependem de comprovação documental e de registro nos órgãos de controle interno. Comprova-se essa afirmação com o fundamento contido  no art. 60 da Lei de Licitações e Contratos da Administração Pública:

“Art. 60.  Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório de notas, de tudo juntando-se cópia no processo que lhe deu origem.

Parágrafo único.  É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de adiantamento.”

6.2 Instrumento

O instrumento do contrato administrativo é elaborado pela Unidade Regional de Atendimento da Advocacia-Geral da União em São Paulo - URA/SP, a partir do modelo elaborado pelo Núcleo de Assessoramento Jurídico da Advocacia-Geral da União em São Paulo – NAJ/SP.

Qualquer alteração contratual deve ser também formalizada por termo, denominado termo de aditamento (Termo Aditivo), em que o assento obedece aos mesmos princípios reservados aos termos dos contratos, isto é, são lavrados na URA/SP, que deles manterá arquivo cronológico e índice sistemático (art. 60).

6.3 Partes do contrato

O termo de contrato é constituído de três partes: preâmbulo, texto e encerramento, nos termos do art. 61 do estatuto licitatório.

Os contratos administrativos podem conter, também, cláusulas exorbitantes, que consistem em prerrogativas a favor da Administração Pública, constituindo-se em verdadeiro poder-dever.

Todos esses poderes em prol da Administração Pública não deixam o contratante particular desamparado. O ordenamento jurídico resguarda-o contra o arbítrio do Poder Público e o protege economicamente contra as exigências da Administração Pública (art. 65, § 6°) e dos prejuízos nos casos de extinção do vínculo por mérito, dado o princípio da distribuição igualitária dos ônus por todos os membros da coletividade. Contra o arbítrio pode valer-se do mandado de segurança. Por outro lado, seus interesses patrimoniais, durante a vigência do ajuste, recebem forte proteção, pois, se assim não fosse, difícil seria encontrar quem quisesse contratar com o Poder Público. Dessas proteções, a mais expressiva é conhecida como equação econômico-financeira, assegurada, na esfera federal, no § 6° do art. 65 ,da Lei 8.666/93.

6.4 Prazos e prorrogação dos contratos

Os contratos de obras, serviços, inclusive os de publicidade, compra, alienações e locações terão seus prazos de duração adstritos à vigência dos respectivos créditos orçamentários, pois são os que constam do lançamento anual, de modo que a regra é que, os citados contratos, só podem ter urgência até o dia 31 de dezembro de cada ano em que foi firmado.

Contudo, como consta do art. 57 e seus incisos I, II e IV, da Lei 8666/93, há exceções quanto aos contratos relativos ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, à contratação de serviços continuados, aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, que poderão ser prorrogados nos termos da lei.

7 EXECUÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Executar um contrato significa cumpri-lo no seu objeto, nos seus prazos, nas suas condições.

A Administração controla e fiscaliza diretamente a execução dos contratos administrativos. A matéria se acha regulada nos artigos de 65 a 76 da Lei n° 8.666/93:

7.1  Inexecução do contrato administrativo

De acordo com o artigo 77, a inexecução é o descumprimento parcial ou total das cláusulas do contrato. Pode ocorrer nas seguintes hipóteses:

• por culpa do contratado — nesta hipótese, considerando que haja dolo ou culpa, por negligência, imprudência ou imperícia do contratado, descumprindo o contrato, enseja-se a rescisão. Pode responder o contratado por perdas e danos e ser-lhe-ão aplicadas penalidades;

• por culpa da Administração — ensejando indenização e eventual rescisão;

• sem culpa das partes — nesta hipótese, a inexecução decorre de fatos estranhos ao comportamento das partes, não acarretando, pois, responsabilidade de indenizar, uma vez que os eventos atuam como causas que justificam a inexecução total ou parcial.

7.2  Extinção do contrato administrativo

Extinção consiste no desaparecimento do contrato em função de um fato jurídico, ou seja, de um acontecimento de natureza relevante para o Direito, a exemplo do tempo e da morte, ou, de um ato jurídico, isto é, pela manifestação de vontade. Tanto o fato quanto o ato jurídico põe fim ao contrato.

São fatos que extinguem o contrato administrativo:

• o cumprimento do objeto do contrato — o contrato é extinto com a conclusão e o recebimento das obras ou do serviço, ou com a entrega e o recebimento dos bens adquiridos pela Administração. No entanto, o particular não se libera da responsabilidade pela solidez e segurança da obra nem da responsabilidade ético-profissional, consoante estabelece o artigo 73, § 2°, do estatuto federal licitatório. Essa responsabilidade perdurará porque é legal, não contratual. O contrato está findo e em razão dele nada pode ser exigido por qualquer das partes;

• o cumprimento do prazo do contrato — todo contrato administrativo tem, obrigatoriamente, um prazo que, ao ser cumprido, extingue o contrato independente de qualquer formalidade das partes contratantes;

• o desaparecimento da contratante particular — com a morte do contratante particular e se não existir cláusula contratual dispondo em contrário, o contrato administrativo extingue-se automaticamente;

• o desaparecimento do objeto — o contrato administrativo é automaticamente extinto com o desaparecimento do seu objeto, quer por um fato da natureza, quer em razão do comportamento humano, sem que haja culpa das partes contratantes, a exemplo do terremoto que destrói um certo prédio público e da guerra ou revolução.

São atos jurídicos que determinam a extinção do contrato administrativo:

• a rescisão administrativa — corresponde à rescisão unilateral do contrato;

• a rescisão consensual — também chamada de rescisão amigável, está prevista no art. 79, II, do estatuto licitatório. Nessa rescisão, as partes contratantes vão acertar os respectivos direitos e a disposição dos bens utilizados na execução do contrato. Este acerto recebe o nome de distrato e sua celebração depende de prévia autorização justificada da autoridade competente (art. 79, § 1°).

• a rescisão judicial - o fundamento do pedido de rescisão judicial é, essencialmente, o inadimplemento. Uma parte descumpre suas obrigações e dá ensejo à outra de pleitear judicialmente a rescisão e o ressarcimento correspondente. Para o contratado, essa via é obrigatória sempre que desejar pôr fim ao vínculo, em razão do inadimplemento da Administração Pública contratante, como são, entre outras, as hipóteses previstas nos incs. XIV, XV e XVI do art. 78 do estatuto federal licitatório. Para a contratante, essa via é, em tese, facultativa. Ela pode valer-se da rescisão administrativa. Mas, nada impede que o contratado finque seu pedido na ilegalidade do contrato ou que a Administração Pública embase sua petição na ilegalidade do ajuste ou no interesse público.

8 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

Os principais contratos administrativos são: contrato de obra pública, contrato de serviço, contrato de fornecimento, contrato de concessão.

8.1 Contrato de obra pública

Contrato de obra pública é todo e qualquer ajuste entre órgãos, ou entidades da Administração Pública e particulares que tem por objetivo uma construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução direta ou indireta (art, 6°, I, da Lei n° 8.666/93). Pode ser sob os regimes de:

• execução direta — conforme o inciso 411, do art. 6° da Lei n° 8.666/93, é a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração direta, pelos próprios meios.

• execução indireta — nos termos do inciso VIII, do art. 6°, do estatuto licitatório.

8.2 Contrato de serviços

Quanto à contratação de serviços, conforme conceituação contida no art. 6º, inciso III, é “toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a Administração, tais como: demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais.” Observa-se que, para o último, serviços técnicos profissionais especializados estão relacionados no art. 13, da Lei 8666/93,cuja contratação será precedida de licitação preferencialmente na modalidade concurso. Porém, deve-se avaliar se os serviços técnicos profissionais especializados se enquadram no art. 25, incisos II e III e §, que trata de inexigilibilidade:

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

III - para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.

§ 1o  Considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato.

Quanto aos serviços comuns, estes estão listados no Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, a licitação poderá ser na modalidade Pregão, conforme a Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

8.3 Contrato de fornecimento

Parte da doutrina refere-se ao contrato de fornecimento como o contrato administrativo por meio do qual a Administração adquire coisas móveis, uma vez que a Lei 8666/93 não é clara quanto à distinção entre fornecimento e mera compra e venda.

O contrato pode ser de fornecimento integral, assemelhado à compra e venda , em que a coisa é entregue de uma só vez na sua totalidade ou de fornecimento parcelado, em que a quantidade global a ser entregue é fracionada em prestações certas e determinadas; ou de fornecimento contínuo, em que entrega, de bens de consumo habitual ou permanente de forma sucessiva, prolongando-se no tempo de duração do contrato.

8.4 Contrato de concessão

Segundo a profª Maria Sylvia Di Pietro, contrato de concessão é “contrato administrativo pelo qual a Administração confere ao particular a execução remunerada de serviço público ou de obra pública, ou lhe cede o uso de bem público, para que explore por sua conta e risco, pelo prazo e nas condições regulamentadas e contratadas.”

9 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS

A recente Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  do Ministério do Planejamento, estabelece, nos seus arts. 31 ao 36, e, em especial, o Anexo IV, ao fiscais de contratos as atribuições para o acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos, que segue, em anexo, este manual.

O acompanhamento e fiscalização da execução do contrato devem ser realizados por um representante da Administração, especialmente designado, conforme preceitua o art. 31, Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  do Ministério do Planejamento:

“Art. 31. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, devendo ser exercidos por um representante da Administração, especialmente designado na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666/93 e do art. 6º do Decreto nº 2.271/97.

Parágrafo único. Além das disposições previstas neste capítulo, a fiscalização contratual dos serviços continuados deverá seguir o disposto no anexo IV desta IN.”

Não se deve confundir GESTÃO com FISCALIZAÇÃO de contrato. A gestão é o serviço geral de gerenciamento de todos os contratos; a fiscalização é pontual.

Na gestão (Administração de Contratos), cuida-se, por exemplo, do reequilíbrio econômico-financeiro; de repactuações; ao controle dos prazos de vencimento; de prorrogação; de aplicação de sanções administrativas por inexecução ou descumprimento do contrato; etc. É um serviço administrativo propriamente dito, que pode ser exercido por uma pessoa ou um setor.

Já a fiscalização é exercida necessariamente por um representante da Administração, especialmente designado, como preceitua a lei, que cuidará pontualmente de cada contrato.

Os órgãos podem implantar um serviço específico de gestão dos contratos. É bom que isso aconteça. Permite a profissionalização. Cria especialistas na área. Entretanto, essa medida não exclui a responsabilidade da nomeação do fiscal. A lei estabelece o dever de nomear um fiscal específico para cada contrato.

A área de gestão, então, terá uma visão macro, fará um gerenciamento geral. Mas o acompanhamento pontual será sempre do fiscal, com responsabilidade própria e exclusiva.

Pelo exposto, caberá ao fiscal ou ao seu substituto detectar as irregularidades na execução dos serviços, seja em razão de descumprimento de cláusulas contratuais ou de inexecução parcial ou total dos serviços pela Contratada. Portanto, quando o fiscal constatar tais irregularidades, sem êxito nas solicitações da devida regularização junto à Contratada, deve enviar uma mensagem eletrônica com a descrição completa do descumprimento ou da inexecução, informando o nº do contrato, tipo de serviço, período de inexecução, local, nome do funcionário, função, ocorrência (ex.: falta de pagamento de salários, falta de uniformes, etc.) e outras informações que julgar importantes à instrução do processo, para o e-mail contrato.urasp@agu.gov.br, a fim de que os gestores do Setor de Contratos realizem os procedimentos para a aplicação das sanções administrativas cabíveis ao caso.

Assim, dada a relevância dessa matéria, cabe ressaltar que o substituto do fiscal deverá, durante a ausência do fiscal, imediatamente assumir as atividades de fiscalização para que o acompanhamento não seja interrompido em nenhum momento.

9.1 O que o fiscal pode e deve fazer?

A omissão do funcionário encarregado para o ofício – ou o incorreto cumprimento da tarefa - pode gerar dano ao erário. Neste caso, além da responsabilidade no plano disciplinar, por exemplo, ele sofrerá as conseqüências civis, atraindo para si o dever de reparar o prejuízo. Para isso, há, na esfera federal, um processo próprio, previsto no art. 8º da Lei nº 8.443/92: o processo de tomada de contas especial.

A Lei 8.666/93 explica:

- o fiscal pode solicitar o assessoramento técnico necessário;

b) o fiscal deve anotar em expediente próprio as irregularidades encontradas, as providências que determinou os incidentes verificados e o resultado dessas medidas.

A falta dessas anotações pode ter graves conseqüências. O art. 78 da Lei, por exemplo, no inciso VIII, faculta à Administração promover, em processo próprio, a rescisão do contrato por cometimento reiterado de faltas. Mas não é só.

O mesmo inciso condiciona que essas faltas estejam anotadas pelo fiscal, na forma que prevê o art. 67, § 1º. A falta dessas anotações – ou anotações sem as formalidades do citado dispositivo – impede a rescisão, ainda que se trate de um contratado faltoso. Isso correndo, o fiscal omisso – que não fez as anotações na forma devida – atraiu a responsabilidade para si.

Além das disposições contidas na Lei 8.666/93, o fiscal deve observar todos os dispositivos relativos ao acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos contidos na Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008, realizando controles para mensurar resultados, ocorrências, recursos humanos, etc; verificação da conformidade dos materiais a serem utilizados; verificação do cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias, conforme transcrição abaixo:

“Art. 34. A execução dos contratos deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes aspectos, quando for o caso:

I – os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos prazos de execução e da qualidade demandada;

II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da formação profissional exigidas;

III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;

IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;

V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e

VI - a satisfação do público usuário.

§ 1º O fiscal ou gestor do contrato ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 2º A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada juntamente com o documento da contratada que contenha a relação detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no contrato, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

§ 3º O representante da Administração deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 4º O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.

§ 5º Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais nas contratações continuadas com dedicação exclusiva dos trabalhadores da contratada, exigir-se-á, dentre outras, as seguintes comprovações:

I - no caso de empresas regidas pela Consolidação das Leis Trabalhistas:

a) recolhimento da contribuição previdenciária estabelecida para o empregador e de seus empregados, conforme dispõe o artigo 195, § 3o da Constituição federal, sob pena de rescisão contratual;

b) recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior;

c) pagamento de salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior;

d) fornecimento de vale transporte e auxílio alimentação quando cabível (neste caso verificar se consta este direito na Convenção Coletiva da Categoria);

e) pagamento do 13º salário;

      - concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma da Lei;

      - realização de exames admissionais e demissionais e periódicos, quando for o caso;

      - eventuais cursos de treinamento e reciclagem;

i) encaminhamento das informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como: a RAIS e a CAGED;

j) cumprimento das obrigações contidas em convenção coletiva, acordo coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho; e

k) cumprimento das demais obrigações dispostas na CLT em relação aos empregados vinculados ao contrato.

II - No caso de cooperativas:

a) recolhimento da contribuição previdenciária do INSS em relação à parcela de responsabilidade do cooperado;

b) recolhimento da contribuição previdenciária em relação à parcela de responsabilidade da Cooperativa;

c) comprovante de distribuição de sobras e produção;

d) comprovante da aplicação do FATES – Fundo Assistência Técnica Educacional e Social;

e) comprovante da aplicação em Fundo de reserva;

  - comprovação de criação do fundo para pagamento do 13º salário e férias; e

  - eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as sociedades cooperativas.

III - No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis de Interesse Público – OSCIP’s e as Organizações Sociais, será exigida a comprovação de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as respectivas organizações.

Art. 35. Quando da rescisão contratual nas contratações de que trata o artigo anterior, o fiscal deve verificar o pagamento pela contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção do contrato de trabalho.

Parágrafo único. Até que a contratada comprove o disposto no caput, o órgão ou entidade contratante deverá reter a garantia prestada.”

9.2 Da fiscalização inicial

No início da execução dos serviços continuados, com mão-de-obra, os fiscais deverão preencher o formulário “planilha-resumo”, Anexo II deste manual, no qual devem constar todas as informações necessárias ao respectivo acompanhamento, conforme o item 1, do Anexo IV - Guia de Fiscalização dos Contratos de Terceirização,  da IN nº 02/2008, transcrito abaixo:

“1. Fiscalização inicial (no momento em que a terceirização é iniciada)

1.1 Elaborar planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com as seguintes informações: nome completo, número de CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras trabalhadas.

1.2 Conferir todas as anotações nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados, por amostragem, e verificar se elas coincidem com o informado pela empresa e pelo empregado. Atenção especial para a data de início do contrato de trabalho, a função exercida, a remuneração (importante esteja corretamente discriminada em salário-base, adicionais e gratificações) e todas as eventuais alterações dos contratos de trabalho.

1.3 O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato administrativo.

1.4 O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT): em geral é a do SEAC-Sindiserviços.

1.5 Consultar eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para as empresas terceirizadas (por exemplo, se os empregados têm direito a auxílio-alimentação gratuito).

1.6 Verificar a existência de condições insalubres ou de periculosidade no local de trabalho, cuja presença levará ao pagamento dos respectivos adicionais aos empregados. Tais condições obrigam a empresa a fornecer determinados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).”

Além desses itens, outras obrigações da contratada oriundas das cláusulas contratuais devem ser verificadas, como, por exemplo, se os uniformes, materiais de limpeza e conservação, acessórios dos vigilantes, equipamentos, veículos, etc. foram fornecidos pela contratada de acordo com as especificações e quantidades informadas no Edital, no Termo de Referência e no Contrato.

9.3 Da fiscalização mensal

A fiscalização mensal deve ser realizada antes do envio da fatura para pagamento, uma vez que é dessa fiscalização que será realizada a verificação de todos os documentos e informações relativos à execução dos serviços naquele mês, com o auxílio do “Check-list – atestar Nota Fiscal”, Anexo I deste manual.

Outros instrumentos de auxílio para a verificação da execução adequada dos serviços é a “planilha-mensal” e o “controle de freqüência”, Anexo III deste manual.

Quanto ao “controle de freqüência”, este será apenas para o fiscal verificar se o funcionário terceirizado está cumprindo a carga horária estabelecida no contrato ou no Edital, ou seja, o formulário não se equivale a uma folha de ponto, que deverá ser fornecida pela empresa. Portanto, o terceirizado não deverá ter acesso a esse instrumento.

Dessa forma, após a fiscalização, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, o fiscal deverá atestar a Nota Fiscal e encaminhá-la junto com a documentação necessária à URA/SP para que os gestores do Setor de Contratos ratifiquem o atesto e remetam-na para o pagamento.

O prazo acima se deve ao fato de que a Administração deverá efetuar o pagamento no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir do recebimento da Nota Fiscal, segundo o art. 36, da IN nº 02/2008, caso não haja cláusula no contrato estabelecendo prazo diferente:

“Art. 36. O pagamento deverá ser efetuado mediante a apresentação de Nota Fiscal ou da Fatura pela contratada, devidamente atestadas pela Administração, conforme disposto nos art. 73 da Lei nº 8.666, de 1993, observado o disposto no art. 35 desta Instrução Normativa e os seguintes procedimentos:

§ 1º A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada das seguintes comprovações:

I - do pagamento da remuneração e das contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços na contratação de serviços continuados;

II - da regularidade fiscal, constatada através de consulta "on-line" ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 29 da Lei 8.666/93; e

III - do cumprimento das obrigações trabalhistas, correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pela Administração.

§ 2º O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e as relativas ao FGTS ensejará o pagamento em juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.

§ 3º O prazo para pagamento da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada pela Administração, não deverá ser superior a 5 (cinco) dias úteis, contados da data de sua apresentação, na inexistência de outra regra contratual.

9.3.1 Check-list – Atestar Nota Fiscal

Porém, antes de atestar a Nota Fiscal, o fiscal deverá utilizar o check-list, Anexo I deste Manual, para a verificação da documentação e das informações necessárias para efeitos de pagamento.

Caso a documentação não esteja completa ou se houver qualquer outra pendência, o fiscal deverá entrar em contato com a contratada urgentemente, solicitando o encaminhamento dos documentos faltantes ou das informações necessárias, sob pena de não ser realizado o pagamento enquanto a situação não se regularizar.

O Check-list foi elaborado de forma a garantir que todos os documentos e informações sejam obtidos para atender o disposto no item 2, do Anexo IV, da IN nº 02/2008, ,  transcrito abaixo:

“2. Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura)

2.1 Elaborar planilha-mensal que conterá os seguintes campos: nome completo do empregado, função exercida, dias efetivamente trabalhados, horas extras trabalhadas, férias, licenças, faltas, ocorrências.

2.2 Verificar na planilha-mensal o número de dias e horas trabalhados efetivamente. Exigir que a empresa apresente cópias das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST). Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, deve ser feita glosa da fatura.

2.3 Exigir da empresa comprovantes de pagamento dos salários, vales-transporte e auxílio alimentação dos empregados.

2.4 Realizar a retenção da contribuição previdenciária (11% do valor da fatura) e dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço.

2.5 Exigir da empresa os recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos:

a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);

b) cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet;

c) cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);

d) cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET).

2.6 Exigir da empresa os recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de:

a) cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP);

b) cópia do Comprovante de Declaração à Previdência;

c) cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet;

d) cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);

e) cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET).

2.7 Consultar a situação da empresa junto ao SICAF.

2.8 Exigir a Certidão Negativa de Débito junto ao INSS (CND), a Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais e o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), sempre que expire o prazo de validade.”

Quanto à consulta da regularidade fiscal, itens 2.7 e 2.8, continuará sendo realizada pela URA/SP, ao chegarem as Notas Fiscais.

9.4 Da fiscalização diária

Há contratos que exigem uma fiscalização diária. Por exemplo, aqueles que envolvem serviços de conservação e limpeza e de vigilância (Vide os Anexos V e VI, da Instrução Normativa nº 02, de 30 de abril de 2008).

É preciso, para a qualidade desses contratos, que sejam tomadas providências, tais como:

- Nomeado um fiscal, o representante da Administração, especialmente designado, como diz a lei, fará o acompanhamento rotineiro, recolhendo as queixas dos funcionários, por exemplo, anotando-as e levando-as para a solução ao preposto da empresa.

- Os servidores e empregados públicos, do quadro da Administração, precisam receber orientação sobre como relacionar-se com esses empregados que prestam um serviço terceirizado. Não lhes compete dar ordens, instruções ou repreendê-los. Não podem a eles atribuir tarefas particulares. Com eles não devem discutir. Eventuais queixas serão levadas ao fiscal do contrato.

- Acompanhamento da execução dos serviços, verificando sempre a “planilha-mensal” e controlando a freqüência por meio da “controle de freqüência” dos terceirizados, Anexo III deste Manual.

A adoção dessas medidas em muito contribuirá para prevenir incidentes. E, em acontecendo, ficará mais fácil solucioná-los.

Além disso, encontram-se transcritos abaixo os itens 3.1 ao 3.4 da IN nº 02/2008 que tratam do acompanhamento diário que deve ser realizado pelo fiscal:

“3.1 Conferir, todos os dias, quais empregados terceirizados estão prestando serviços e em quais funções. Fazer o acompanhamento com a planilha-mensal.

3.2 Verificar se os empregados estão cumprindo à risca a jornada de trabalho. Deve ser instaurada uma rotina para autorizar pedidos de realização de horas extras por terceirizados. Deve-se combinar com a empresa a forma da compensação de jornada.

3.3 Evitar ordens diretas aos terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da empresa. Da mesma forma eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos empregados terceirizados.

3.4 Evitar toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço como a negociação de folgas ou a compensação de jornada. Essa conduta é exclusiva do empregador.”

9.5 Da fiscalização especial

Quanto à fiscalização especial descrita no item 4, do Anexo IV, da IN nº 02/2008, os salários e  benefícios contidos na Convenção Coletiva da Trabalho da Categoria deverão ser pagos aos funcionários da contratada na data-base prevista, cabendo ao fiscal verificar se a empresa está honrando com esse compromisso. Já os gestores são os responsáveis, caso a empresa solicite, pela repactuação considerando dos novos valores.

No que tange às férias, licenças e estabilidade provisória, o fiscal deverá acompanhar, por meio do controle “planilha-resumo”, se a contratada está respeitando estes direitos dos seus funcionários.

10. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os formulários foram elaborados para auxiliar o acompanhamento da execução dos serviços pelos fiscais, não sendo necessário o envio dos mesmos à URA/SP

Os formulários poderão ser adaptados de acordo com as necessidades de cada unidade, lembrando, apenas, que algumas informações devem sempre constar dos formulários “planilha-resumo” e “planilha-mensal”, conforme as seguintes determinações contidas do Anexo VI da IN nº 02/2008:

“1.1 Elaborar planilha-resumo de todo o contrato administrativo. Ela conterá todos os empregados terceirizados que prestam serviços no órgão, divididos por contrato, com as seguintes informações: nome completo, número de CPF, função exercida, salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos e sua quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias, licenças, faltas, ocorrências, horas extras trabalhadas.

(....)

2.2 Verificar na planilha-mensal o número quanto de dias e horas trabalhados efetivamente. Exigir que a empresa apresente cópias das folhas de ponto dos empregados por ponto eletrônico ou meio que não seja padronizado (Súmula 338/TST). Em caso de faltas ou horas trabalhadas a menor, deve ser feita glosa da fatura.”

ANEXO I

| Check-list – atestar Nota Fiscal |
| --- |
| Contrato nº: |  | Unidade: |  |
| Empresa: |  | Serviço: |  |
| Período de execução do serviço: |  |
| Item | SIM | NÃO |
| Contrato ainda vigente durante a execução do serviço. |  |  |
| Valor da Nota Fiscal corresponde ao valor contratual mensal. |  |  |
| Verificar se o CNPJ da contratada contido na Nota Fiscal é o mesmo que consta da Nota de Empenho. |  |  |
| Período de prestação de serviços está correto (sempre corresponde ao mês anterior ao da fatura). |  |  |
| Data emissão da Nota Fiscal correta (quando envolver mão-de-obra, sempre deve ser a partir do primeiro dia subseqüente ao mês relativo à prestação dos serviços). |  |  |
| Caso haja descobertura de posto, se houve o desconto respectivo na Nota Fiscal. |  |  |
| Relatório de Serviços Terceirizados (quando se tratar de serviço com mão-de-obra) ou do Relatório pertinente ao tipo de serviço (Ex.: Locação de Máquina Copiadora), devidamente preenchido e assinado. |  |  |
| A contratada forneceu toda a documentação obrigatória, da mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos serviços: |  |  |
| comprovantes de pagamento dos salários, vales-transporte e auxílio alimentação dos empregados. |  |  |
| verificar se a empresa realizou a retenção da contribuição previdenciária (11% do valor da fatura). |  |  |
| verificar se a empresa realizou o recolhimento dos impostos incidentes sobre a prestação do serviço. |  |  |
| Quando ocorrer Impostos sobre Serviços - ISS , verificar se a alíquota corresponde à alíquota da região onde foi executado o serviço. |  |  |
| comprovantes dos recolhimentos do FGTS por meio dos seguintes documentos: |  |  |
| cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); |  |  |
| cópia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet; |  |  |
| cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); |  |  |
| 4. cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). |  |  |
| d) Comprovante dos recolhimentos das contribuições ao INSS por meio de: |  |  |
| cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social (GFIP); |  |  |
| cópia do Comprovante de Declaração à Previdência; |  |  |
| cópia da Guia da Previdência Social (GPS) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet; |  |  |
| cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE); |  |  |
| cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET). |  |  |
| A data do atesto deve estar em conformidade com o mês da emissão da Nota Fiscal. |  |  |

ANEXO II

| Planilha-Resumo do Contrato |
| --- |
| Contrato nº: |  | Unidade: |  |
| Empresa: |  | Serviço: |  |
| Vigência do Contrato: |  | Valor do contrato (valor correspondente aos postos na unidade) |  |
| Informações do Funcionário |
| Nome Completo |  |
| CPF: |  | Função: |  |
| Horário de trabalho: | 08:00 a 18:00 | Período: | segunda a sexta |
| Convenção Coletiva (Sindicato): |  | Data-base |  |

| Remuneração | % | Valor (R$) |
| --- | --- | --- |
| Salário |  |  |
| Adicional Noturno |  |  |
| Adicional Periculosidade |  |  |
| Adicional Insalubridade |  |  |
| Outros (especificar) |  |  |
| Benefícios trabalhistas e previdenciários | Quant ou % | Valor (R$) |
| Transporte |  |  |
| Auxílio Refeição |  |  |
| Auxílio Alimentação ( cesta básica etc.) |  |  |
| Uniformes/equipamentos |  |  |
| Auxílio Creche |  |  |
| Assistência médica |  |  |
| Seguro de vida em grupo |  |  |
| Treinamento/Capacitação/ Reciclagem |  |  |
| Gratificações |  |  |
| Outros (especificar) |  |  |
| OUTROS |
| Evento | Período | Valor |
| Férias |  |  |
| Licença (Matern/Pater,etc) |  |  |

ANEXO III

| Planilha-Mensal |
| --- |
| Contrato nº: |  | Unidade: |  |
| Empresa: |  | Serviço: |  |
| Vigência do Contrato: |  | Valor do contrato (valor correspondente aos postos na unidade) |  |
| Informações do Funcionário |
| Nome Completo: |  |
| Função: |  |
| Horário de trabalho: |  | Mês: |  |
| Dias Efetivamente Trabalhados: |  | Faltas: |  |
| Em caso de falta, houve cobertura do posto? | Sim ( ) Não ( ) |
| Ocorrências |
| Evento | Período | Motivo (se for o caso) |
| Férias |  |  |
| Licença (Mater/Pat, etc.) |  |  |
| Outros (especificar) |  |  |

Local e data.

____________________________

Fiscal do Contrato

Controle de Freqüência

Terceirizados

Mês: ..................../200...

| Funcionário: Função: | Empresa: Contrato: |
| --- | --- |
| Dia | Entrada | Saída | Entrada | Saída | Ocorrência |
| 01 |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |
| 04 |  |  |  |  |  |
| 05 |  |  |  |  |  |
| 06 |  |  |  |  |  |
| 07 |  |  |  |  |  |
| 08 |  |  |  |  |  |
| 09 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |

Local e data

____________________________

Fiscal do Contrato

OBS.: Quanto ao “controle de freqüência”, este será apenas para o fiscal verificar se o funcionário terceirizado está cumprindo a carga horária estabelecida no contrato ou no Edital, ou seja, o formulário não se equivale a uma folha de ponto, que deverá ser fornecida pela empresa. Portanto, o terceirizado não deverá ter acesso a este instrumento.